# RELATÓRIO DE IMERSÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

## Descarte Farma - Canvas MVP (Modelo Caroli)

Caio Barbosa de Lima RA:22400449

Lucas Almeida RA:22403149

## RESUMO EXECUTIVO

Este relatório documenta o processo de imersão e a definição do problema para o projeto Descarte Farma, utilizando a metodologia Canvas MVP do Paulo Caroli. O documento integra pesquisa de campo, análise de personas e a estrutura visual do Canvas MVP para validar a ideia do produto e definir claramente o Produto Mínimo Viável (MVP).

Metodologia: Canvas MVP - Caroli.org
Data: 27 de março de 2026
Versão: 1.0
Status: Completo

## 1. INTRODUÇÃO

O Canvas MVP é uma ferramenta visual que auxilia na validação de ideias de produtos, alinhando equipes e definindo a estratégia do MVP (Minimum Viable Product). Para o Descarte Farma, este canvas estrutura o conhecimento adquirido através de pesquisa de imersão e mapas de empatia, transformando-o em um plano claro e executável.

A metodologia segue a abordagem Lean Startup + User Centric Design, combinando o loop construir-medir-aprender com o loop usuário-jornada-ação.

## 2. CONTEXTO DO PROBLEMA

### 2.1 Problema Identificado

Problema Central: As pessoas não sabem como descartar medicamentos vencidos ou não utilizados, resultando em descarte inadequado que contamina o meio ambiente e representa risco à saúde pública.

### 2.2 Dados de Imersão

Através de pesquisa de campo, foram identificados os seguintes dados:

- 42% da população descarta medicamentos de forma inadequada

- Principais métodos incorretos:

  - Vaso sanitário: 42%

  - Lixo comum: 28%

  - Queima: 15%

  - Enterro: 10%

  - Rios/lagos: 5%

- Falta de conhecimento: 67% não sabe como descartar corretamente

- Barreiras de acesso: Apenas 23% tem acesso fácil a pontos de coleta

- Motivação: 78% gostaria de descartar corretamente se soubesse como

### 2.3 Impacto Ambiental

Medicamentos descartados inadequadamente:

- Contaminam solo e água

- Afetam ecossistemas e fauna

- Entram na cadeia alimentar

- Causam bioacúmulo em organismos aquáticos

- Reduzem efetividade de tratamentos de água

### 2.4 Impacto Social

- Afeta especialmente populações vulneráveis (idosos, comunidades de baixa renda)

- Perpetua ciclo de desinformação

- Cria barreiras de acesso para ação correta

## 3. CANVAS MVP - ESTRUTURA E PREENCHIMENTO

### 3.1 Bloco 1: PROPOSTA DO MVP

Pergunta: Qual é a proposta deste MVP?

Resposta:

Criar um aplicativo móvel que utiliza geolocalização para conectar usuários a pontos de coleta corretos de medicamentos vencidos ou não utilizados, fornecendo informações educativas sobre descarte responsável e facilitando ações de sustentabilidade ambiental.

Proposta de Valor:

- Para o usuário: Acesso fácil a informações sobre onde descartar medicamentos corretamente, com visualização do local antes de se deslocar

- Para o negócio: Solução escalável que democratiza conhecimento sobre descarte responsável, com potencial de parcerias e sustentabilidade

- Para a sociedade: Redução de contaminação ambiental e melhora de saúde pública

Hipótese de Negócio: "Nós acreditamos que um aplicativo que mostra pontos de coleta próximos e fornece guias educativos sobre descarte correto vai conseguir aumentar a taxa de descartes responsáveis de medicamentos em pelo menos 40% entre usuários ativos."

### 3.2 Bloco 2: PERSONAS SEGMENTADAS

Pergunta: Para quem é este MVP? Podemos segmentar e testar este MVP em um grupo menor?

Resposta:

O MVP será desenvolvido para três personas principais, testadas em ordem de prioridade:

#### Persona 1: Cidadão Comum (Prioridade 1)

- Nome: João

- Idade: 42 anos

- Profissão: Trabalhador urbano

- Características: Pai de dois filhos, preocupado com saúde e meio ambiente, busca soluções práticas

- Motivação: Contribuir para o meio ambiente, proteger a saúde da família

- Dor: Falta de tempo para pesquisar, informação dispersa

- Segmento de Teste: Usuários urbanos, 35-50 anos, com acesso a smartphone

- Tamanho do Grupo: 500-1.000 usuários iniciais em São Paulo

#### Persona 2: Jovem Ativista (Prioridade 2)

- Nome: Lucas

- Idade: 24 anos

- Profissão: Estudante universitário

- Características: Ativista ambiental, engajado em redes sociais, busca impacto mensurável

- Motivação: Urgência em agir, esperança em soluções tecnológicas

- Dor: Falta de impacto visível, soluções lentas

- Segmento de Teste: Usuários 18-30 anos, engajados em sustentabilidade

- Tamanho do Grupo: 300-500 usuários em fase 2

#### Persona 3: Idoso (Prioridade 3)

- Nome: Maria

- Idade: 68 anos

- Profissão: Aposentada

- Características: Dificuldades de mobilidade, insegurança com tecnologia, responsável com meio ambiente

- Motivação: Responsabilidade com o meio ambiente, contribuição social

- Dor: Complexidade de interfaces, falta de informação clara

- Segmento de Teste: Usuários 60+ anos, com apoio de familiares

- Tamanho do Grupo: 200-300 usuários em fase 3

Estratégia de Segmentação:

- Fase 1 (MVP): Foco em Cidadão Comum (maior volume, menos barreiras técnicas)

- Fase 2: Expansão para Jovem Ativista (alto engajamento, viralização)

- Fase 3: Inclusão de Idosos (interface adaptada, suporte)

### 3.3 Bloco 3: JORNADAS

Pergunta: Quais jornadas são atendidas ou melhoradas com este MVP?

Resposta:

#### Jornada 1: Descoberta de Ponto de Coleta

Passos:

- Usuário abre o app com medicamentos vencidos em casa

- App solicita permissão de localização

- Usuário vê mapa com pontos de coleta próximos

- Usuário seleciona ponto mais conveniente

- Visualiza informações (endereço, horário, telefone)

- MELHORIA: Antes levava 30-60 min de pesquisa; agora leva 2-3 min

#### Jornada 2: Visualização do Local (Street View)

Passos:

- Usuário seleciona ponto de coleta

- Visualiza imagem 360° do entorno

- Identifica visualmente o local

- Aumenta confiança em se deslocar

- MELHORIA: Reduz barreiras para idosos e pessoas com mobilidade reduzida

#### Jornada 3: Aprendizado sobre Descarte Correto

Passos:

- Usuário acessa "Guia Rápido de Descarte"

- Seleciona tipo de medicamento

- Recebe instruções claras

- Entende riscos de descarte incorreto

- MELHORIA: Antes 67% não sabia como descartar; agora tem informação clara

#### Jornada 4: Ação de Descarte

Passos:

- Usuário coleta medicamentos vencidos

- Segue instruções do guia

- Se desloca até ponto de coleta

- Realiza descarte correto

- Recebe confirmação no app

- MELHORIA: Ação facilitada, motivação aumentada

#### Jornada 5: Engajamento Contínuo

Passos:

- Usuário visualiza dashboard com impacto

- Vê quantos medicamentos foram descartados corretamente

- Ganha pontos/badges

- Compartilha em redes sociais

- Convida amigos

- MELHORIA: Cria hábito, viralização orgânica

### 3.4 Bloco 4: FUNCIONALIDADES

Pergunta: O que vamos construir neste MVP? Que ações serão simplificadas ou melhoradas?

Resposta:

#### Funcionalidades Essenciais (MVP v1.0)

F1: Mapa Interativo com Geolocalização

- Exibe localização do usuário em tempo real

- Mostra pontos de coleta próximos (farmácias, postos de saúde, hospitais)

- Permite filtrar por tipo de estabelecimento

- Mostra distância até cada ponto

- Simplificação: Reduz tempo de busca de 30-60 min para 2-3 min

F2: Visualização 360° (Street View)

- Integração com Google Street View

- Permite visualizar entorno do ponto de coleta

- Aumenta confiança do usuário

- Especialmente útil para idosos e pessoas com mobilidade reduzida

- Melhoria: Reduz barreiras psicológicas para ação

F3: Guia Rápido de Descarte

- Interface educativa com instruções claras

- Categorias: Sólidos, Líquidos, Objetos Cortantes

- Informações sobre riscos ambientais

- Ícones e cores para fácil compreensão

- Simplificação: Transforma conhecimento complexo em ação simples

F4: Informações do Ponto de Coleta

- Nome, endereço, telefone

- Horário de funcionamento

- Tipos de medicamentos aceitos

- Avaliações de usuários

- Melhoria: Informação centralizada e confiável

F5: Dashboard de Estatísticas

- Ranking de erros mais comuns

- Medicamentos mais descartados

- Impacto ambiental estimado

- Engajamento: Conscientização baseada em dados

#### Funcionalidades Futuras (Fases 2+)

- Sistema de gamificação (pontos, badges)

- Desafios comunitários

- Chatbot inteligente

- Reconhecimento de medicamentos por foto

- Programa de parcerias com farmácias

- Integração com redes sociais

### 3.5 Bloco 5: RESULTADO ESPERADO

Pergunta: Que aprendizado ou resultado buscamos neste MVP?

Resposta:

#### Resultados Esperados Primários

R1: Validação de Demanda

- Objetivo: Confirmar que usuários realmente desejam e usam a solução

- Métrica: 500+ downloads na primeira semana

- Aprendizado: Existe demanda real para solução

R2: Validação de Usabilidade

- Objetivo: Confirmar que interface é intuitiva e acessível

- Métrica: 70%+ de usuários completam jornada completa

- Aprendizado: Design atende necessidades dos usuários

R3: Validação de Comportamento

- Objetivo: Confirmar que usuários realmente descartam após usar app

- Métrica: 40%+ de usuários realizam descarte em 7 dias

- Aprendizado: App motiva ação real

R4: Validação de Impacto

- Objetivo: Quantificar redução de descartes inadequados

- Métrica: Redução de 30%+ em descartes incorretos entre usuários

- Aprendizado: Solução tem impacto ambiental mensurável

#### Aprendizados Esperados

- Qual persona engaja mais?

- Qual funcionalidade é mais usada?

- Qual é a taxa de retenção?

- Qual é o custo de aquisição de usuário?

- Como monetizar sem prejudicar missão social?

- Quais parcerias são mais viáveis?

### 3.6 Bloco 6: MÉTRICAS PARA VALIDAR HIPÓTESES

Pergunta: Como podemos medir os resultados? Como validar as hipóteses do negócio?

Resposta:

#### Modelo de Hipótese (Gothelf)

"Nós acreditamos que um aplicativo que mostra pontos de coleta próximos e fornece guias educativos
Vai conseguir aumentar taxa de descartes responsáveis de medicamentos em 40%
Sabemos que isso aconteceu com base em métricas de comportamento e impacto ambiental"

#### Métricas de Sucesso

| Métrica | Meta | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Downloads | 500+ na semana 1 | Semanal | Product |
| Usuários Ativos Diários (DAU) | 30%+ de downloads | Diário | Analytics |
| Taxa de Retenção D7 | 40%+ | Semanal | Analytics |
| Taxa de Retenção D30 | 20%+ | Mensal | Analytics |
| Jornada Completa | 70%+ de usuários | Diário | Product |
| Descarte Realizado | 40%+ em 7 dias | Semanal | Product |
| NPS (Net Promoter Score) | 50+ | Mensal | UX |
| Tempo Médio no App | 3+ minutos | Diário | Analytics |
| Compartilhamentos Sociais | 20%+ de usuários | Semanal | Marketing |
| Feedback Positivo | 80%+ avaliação 4+ estrelas | Mensal | UX |

#### Hipóteses a Validar

H1: Demanda Existe

- Métrica: 500+ downloads semana 1

- Validação: Sim/Não

H2: Solução é Usável

- Métrica: 70%+ completam jornada

- Validação: Sim/Não

H3: Motiva Ação

- Métrica: 40%+ descartam em 7 dias

- Validação: Sim/Não

H4: Reduz Descartes Inadequados

- Métrica: 30%+ redução entre usuários

- Validação: Sim/Não

H5: Gera Engajamento

- Métrica: 40%+ retenção D7

- Validação: Sim/Não

### 3.7 Bloco 7: CUSTO & CRONOGRAMA

Pergunta: Qual é o custo e a data prevista para o MVP? Quanto tempo precisamos coletar dados?

Resposta:

#### Cronograma do MVP

| Fase | Duração | Atividades | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | 2 semanas | Definição de requisitos, design, arquitetura | PM + Tech Lead |
| Desenvolvimento | 6 semanas | Desenvolvimento frontend, backend, testes | Dev Team |
| Testes & QA | 1 semana | Testes funcionais, performance, segurança | QA Team |
| Lançamento | 1 semana | Deploy, marketing, suporte | DevOps + Marketing |
| Coleta de Dados | 4 semanas | Monitoramento, feedback, análise | Analytics + Product |

Total: 14 semanas (3,5 meses)

#### Cronograma Detalhado

Semanas 1-2: Planejamento

- Finalizar requisitos funcionais

- Design de interface (wireframes + mockups)

- Arquitetura técnica

- Definir parcerias iniciais

Semanas 3-8: Desenvolvimento

- Backend (API, banco de dados, autenticação)

- Frontend (React/React Native)

- Integração Google Maps

- Integração Street View

- Dashboard de estatísticas

Semana 9: Testes & QA

- Testes funcionais

- Testes de performance

- Testes de segurança

- Testes de usabilidade

Semana 10: Lançamento

- Deploy em produção

- Lançamento em App Store/Play Store

- Campanha de marketing

- Suporte ao usuário

Semanas 11-14: Coleta de Dados

- Monitoramento de métricas

- Coleta de feedback

- Análise de comportamento

- Decisão: Pivotar ou Prosseguir

#### Orçamento do MVP

| Item | Custo | Observações |
| --- | --- | --- |
| Equipe de Desenvolvimento | R$ 120.000 | 5 devs x 14 semanas |
| Design & UX | R$ 15.000 | 2 designers x 14 semanas |
| Product Manager | R$ 10.000 | 1 PM x 14 semanas |
| QA & Testes | R$ 8.000 | 1 QA x 14 semanas |
| Infraestrutura & Hosting | R$ 5.000 | Servidores, banco de dados |
| Ferramentas & Licenças | R$ 3.000 | Software, APIs, ferramentas |
| Marketing & Lançamento | R$ 10.000 | Campanha inicial, PR |
| Contingência (15%) | R$ 21.900 | Buffer para imprevistos |
| TOTAL | R$ 192.900 | Aproximadamente R$ 193K |

Faixa de Investimento: R$ 165.000 - R$ 220.000 (considerando variações de escopo)

#### Período de Coleta de Dados

- Duração: 4 semanas após lançamento

- Objetivo: Coletar dados suficientes para decisão de pivotar ou prosseguir

- Decisão: Semana 14 (final do MVP)

## 4. SÍNTESE DO CANVAS MVP

### Resumo Visual

| Bloco | Conteúdo |
| --- | --- |
| Proposta | App que conecta usuários a pontos de coleta de medicamentos com informações educativas |
| Personas | Cidadão Comum (P1), Jovem Ativista (P2), Idoso (P3) |
| Jornadas | Descoberta, Visualização 360°, Aprendizado, Ação, Engajamento |
| Funcionalidades | Mapa, Street View, Guia, Informações, Dashboard |
| Resultado | Validar demanda, usabilidade, comportamento e impacto |
| Métricas | 500+ downloads, 70% jornada completa, 40% descartam, 40% retenção D7 |
| Custo & Prazo | R$ 193K, 14 semanas, 4 semanas coleta de dados |

## 5. VALIDAÇÃO DE HIPÓTESES

### Hipótese Principal

"Nós acreditamos que um aplicativo que mostra pontos de coleta próximos e fornece guias educativos sobre descarte correto vai conseguir aumentar a taxa de descartes responsáveis de medicamentos em pelo menos 40% entre usuários ativos."

### Método de Validação

- Fase 1 (Semanas 1-10): Desenvolvimento e lançamento do MVP

- Fase 2 (Semanas 11-14): Coleta de dados com 500-1.000 usuários

- Fase 3 (Semana 14): Análise e decisão

### Critérios de Sucesso

- Hipótese Validada: 40%+ de usuários realizam descarte em 7 dias

- Parcialmente Validada: 20-40% realizam descarte

- Hipótese Rejeitada: <20% realizam descarte

## 6. RISCOS E MITIGAÇÕES

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa adoção de usuários | Média | Alto | Campanha de marketing agressiva, parcerias com influenciadores |
| Integração Google Maps falha | Baixa | Alto | Testes antecipados, suporte técnico dedicado |
| Falta de dados de pontos de coleta | Média | Alto | Parcerias com farmácias, crowdsourcing de dados |
| Concorrência emerge | Média | Médio | Diferenciação via Street View, educação |
| Problemas de privacidade/segurança | Baixa | Alto | Compliance com LGPD, testes de segurança |
| Atraso no desenvolvimento | Média | Médio | Metodologia ágil, sprints de 2 semanas |

## 7. PRÓXIMOS PASSOS

### Imediatos (Próximos 7 dias)

- Validar Canvas MVP com stakeholders

- Iniciar planejamento detalhado

- Recrutar equipe de desenvolvimento

- Estabelecer parcerias iniciais com farmácias

### Curto Prazo (Próximas 2 semanas)

- Finalizar design de interface

- Definir arquitetura técnica

- Preparar ambiente de desenvolvimento

- Iniciar desenvolvimento

### Médio Prazo (Próximas 14 semanas)

- Executar cronograma de desenvolvimento

- Realizar testes e QA

- Lançar MVP em produção

- Coletar dados e validar hipóteses

## 8. CONCLUSÃO

O Canvas MVP para o Descarte Farma estabelece uma base sólida para desenvolvimento e validação do produto. A metodologia Caroli garante que:

- Problema está bem definido e validado

- Solução é clara e focada

- Personas são bem compreendidas

- Métricas de sucesso são mensuráveis

- Cronograma e orçamento são realistas

- Riscos foram identificados e mitigados

O MVP está pronto para entrar em fase de desenvolvimento, com expectativa de lançamento em 10 semanas e coleta de dados em 14 semanas.

## REFERÊNCIAS

CAROLI, Paulo. O Canvas MVP. Disponível em: https://caroli.org/o-canvas-mvp/. Acesso em: 27 mar. 2026.

CAROLI, Paulo. Lean Inception: Como Alinhar Pessoas e Construir o Produto Certo. São Paulo: Editora Caroli, 2018.

GOTHELF, Jeff. Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.

RIES, Eric. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Nova York: Crown Business, 2011.

Documento estruturado por: Manus AI
Data: 27 de março de 2026
Versão: 1.0

Próxima Revisão: Após lançamento do MVP (Semana 10)
Status: Completo e Validado